**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | Sistem Kalkulator Umur |
| 2. | : | **Objektif Projek** | Untuk mengira umur dengan lebih cepat dan tepat |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **1 Mac 2021** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **1 April 2021** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | \*rujuk lampiran |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | \*rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_MUHAMAD LUKMAN HAKIM\_\_**

**TARIKH**: 1 MEI 2021

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| Pseudo kod :   1. Mula 2. Pengguna memilih Tarikh kelahiran mereka 3. Umur = tarikh semasa – tahur kelahiran 4. Paparan tahun, bulan dan hari 5. Tamat   Carta alir :  Pengguna memilih Tarikh kelahiran mereka  Umur :  Tahun = Tahun semasa – Tahun   lahir  Bulan = 12 + Bulan semasa –   Bulan Lahir  Hari = Hari semasa – Hari Lahir  Paparan tahun, bulan dan hari |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Tidak dapat mengira umur dengan terperinci mengikut hari, bulan dan tahun | Membuat sistem yang dapat mengiri umur dengan spesifik |
| 2 | Pengguna tidak dapat memasukkan Tarikh dengan tepat | Membuat calendar supaya pengguna boleh memilih Tarikh dengan tepat |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1 | Perancangan | Januari | 2021 | Januari | 2021 |
| 2 | Analisis | Februari | 2021 | Februari | 2021 |
| 3 | Reka bentuk sistem | Mac | 2021 | Mac | 2021 |
| 4 | Pelaksanaan | April | 2021 | April | 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| ACER | 20 APRIL 2010 | RUMAH |
| HP PRINTER | 20 APRIL 2010 | RUMAH |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Repositori Kod Sumber | | | |
| Lokasi Kod Sumber  (URL/ LOCALHOST ADDRESS/ NO PC) | Versi | Nama Pemilik | Tarikh  Upload |
| ACER | VERSI 1 | MUHAMAD LUKMAN  HAKIM | 10 MEI 2021 |

|  |
| --- |
| Catatan pembangun  : system ini masih dalam pembangunan |
| Disahkan oleh  **Nama: MUHAMAD LUKMAN HAKIM BIN MOHD KAMARUL HISAM**  **Jawatan: KETUA PROJEK**  **Unit/ sektor/ syarikat: TRW TECHNOLOGY SDN BHD**  **Tarikh: 1 MEI 2021** |

Sistem Kalkulator Umur